EUROPEAN SHOOTING CONFEDERATION

esc-shooting.org

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка официального веб-сайта

| Документ | Техническое задание на разработку |
| --- | --- |
| Дата | Апрель 2026 |
| Заказчик | European Shooting Confederation (ESC) |
| Домен | esc-shooting.org |
| Статус | К согласованию с исполнителем |

Настоящий документ является основанием для разработки, приёмки и оценки результатов работ.

1. ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

European Shooting Confederation (ESC) – европейская организация, управляющая стрелковым спортом на континентальном уровне. Настоящее техническое задание определяет требования к разработке нового официального веб-сайта ESC, который должен заменить существующий сайт esc-shooting.org.

1.1 Цели

- Создать единый авторитетный источник официальной информации ESC для всех целевых аудиторий

- Обеспечить современный, профессиональный визуальный стиль, соответствующий уровню международной спортивной федерации

- Предоставить удобный доступ к спортивным данным: события, результаты, рейтинги, рекорды

- Упростить управление контентом для команды ESC без привлечения разработчиков

- Устранить все технические, визуальные и структурные недостатки текущего сайта

1.2 Целевые аудитории

Сайт должен одинаково хорошо служить следующим группам пользователей:

| Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- |
| Спортсмены и тренеры | Расписание, результаты, рейтинги, правила соревнований |
| Национальные федерации – члены ESC | Официальные документы, связь с ESC, управление страницей своей федерации |
| Журналисты и СМИ | Пресс-релизы, пресс-кит, фото в высоком разрешении, аккредитация |
| Болельщики и широкая публика | Новости, трансляции, расписание, информация о дисциплинах |
| Партнёры и спонсоры | Информация о сотрудничестве, видимость на сайте |

1.3 Ключевые принципы

- Скорость: любая информация находится максимум за 3 клика

- Авторитетность: сайт является официальным и единственным источником данных ESC

- Простота: интерфейс понятен без инструкций

- Актуальность: контент легко обновляется командой ESC без технических знаний

- Независимость: после сдачи ESC не зависит от подрядчика для базового обслуживания

2. ТЕХНОЛОГИЯ

Выбор технологий обусловлен требованиями независимости, масштабируемости и открытости исходного кода.

| CMS (система управления) | Strapi Community Edition (open source, бесплатная лицензия) |
| --- | --- |
| Frontend-фреймворк | Next.js (open source, React-based) |
| База данных | PostgreSQL |
| Язык интерфейса сайта | Английский (EN) |
| Адаптивность | Mobile-first: телефон, планшет, десктоп |
| Исходный код | После сдачи полностью передаётся ESC |

3. СТРУКТУРА САЙТА

Сайт состоит из 8 основных разделов. Навигационное меню содержит не более 7 пунктов верхнего уровня. Каждый раздел построен на базовых типах страниц: витрина / листинг с фильтрами / детальная страница / библиотека файлов.

3.1 Главная страница (Home)

Витрина организации. Строится из независимых блоков-модулей. Администратор управляет блоками из панели управления: включает/выключает, меняет местами – без программиста.

Обязательные блоки главной страницы

Hero

- Полноэкранное изображение или видео с заголовком и кнопкой действия

- Пример кнопки: «See upcoming events», «View latest results»

- Изображение и текст меняются в админке

Быстрые ссылки

- 6 плиток с иконками и подписями: Results / Rankings / Calendar / Documents / Watch Live / Members

- Расположены горизонтально сразу под Hero

- Клик ведёт на соответствующий раздел

Ближайшие события

- Автоматически подтягивается из раздела Events

- Показывает 3–4 карточки с: фото, название события, дата, страна, дисциплина

- Карточки упорядочены по дате – ближайшее первым

Последние новости

- Автоматически 3–4 последних новости из раздела News

- Каждая карточка: фото, заголовок, дата, краткий анонс, ссылка «Read more»

Партнёры и спонсоры

- Горизонтальная полоса с логотипами партнёров

- Каждый логотип – ссылка на сайт партнёра, открывается в новой вкладке

- Количество логотипов и их порядок управляется из админки

Дополнительные блоки (включаются по необходимости)

- Champion spotlight – карточка одного спортсмена или достижения: фото, имя, страна, дисциплина, цитата или достижение. Заполняется вручную

- Блок документов – автоматически подтягивает документы по выбранному тегу или категории из библиотеки Documents

- Подписка на рассылку – поле email + кнопка «Subscribe», интегрированная с почтовым сервисом

3.2 Discover / About ESC

Раздел «Об организации» – всё о структуре, миссии и управлении ESC. Состоит из четырёх подразделов.

About

- Текст о миссии ESC, краткая история, чем занимается конфедерация

- Объём: до 500 слов, текст + фото

- Редактируется в админке через визуальный редактор

Organisation

Полная структура конфедерации со страницами для каждого уровня:

- Президент, Генеральный секретарь, Спортивный директор, Медиа Менеджер – фото, должность, страна, контактный email

- Президиум – список членов с фото, именем, страной

- Технический комитет и подкомитеты – список с именами и контактами

- Почётные члены, Аудиторы – список

- Каждый человек в структуре имеет карточку: фото, имя, должность, страна, email (опционально)

Governance

- Официальные документы об устройстве организации: устав (Constitution), регламенты, политики, anti-doping rules

- Каждый документ отображается как карточка: название, дата, версия, кнопка скачивания

- Документы управляются через общую библиотеку Documents (раздел 3.6)

Partners

- Страница партнёров и спонсоров ESC

- Каждая запись: логотип, название, краткое описание сотрудничества, ссылка на сайт

- Партнёры разделены по уровням (если применимо: Official Partner, Supplier и т.д.)

3.3 Disciplines

Раздел объясняет, какими видами спорта управляет ESC. Критически важен для новых посетителей: журналистов, спонсоров, молодых атлетов. Три отдельные страницы:

- Rifle – стрельба из винтовки

- Pistol – стрельба из пистолета

- Shotgun – стендовая стрельба

Каждая страница дисциплины содержит:

- Описание дисциплины и её форматов соревнований (10m Air Rifle, 50m Rifle 3 Positions и т.д.)

- Автоматический блок: ближайшие события этой дисциплины (из Events)

- Ссылки: Results, Rankings, Records – отфильтрованные по этой дисциплине

- Основные правила или ссылка на страницу правил в Documents

3.4 Events (События и календарь)

Центральный спортивный раздел. Включает три уровня: листинг-календарь, страница события, архив.

Календарь событий

- Отображается в виде сетки карточек – не списком строк

- Каждая карточка до клика содержит: фото или визуальный заглушку события, название, дата (начало–конец), страна, город, дисциплина, категория (Senior / Junior / Youth)

- Фильтры: год / страна / дисциплина / категория соревнования

- По умолчанию показываются предстоящие события. Переключатель: будущие / прошедшие

Страница события

Каждое событие имеет собственную страницу со следующей структурой:

- Hero-изображение в полную ширину страницы

- Название события, даты проведения, страна, город, место (venue)

- Дисциплина, категория участников

- Описание события (текст, редактируется в админке)

- Прикреплённые файлы: программа, технический бюллетень, стартовые листы, результаты – с понятными именами и датами

- Ссылка на результаты (активируется после завершения события, привязана к разделу Results)

- Ссылка на трансляцию: название платформы + URL (заполняется при наличии)

- Контактное лицо: имя, email, телефон

Архив событий

- Все прошедшие события доступны в архиве

- Те же фильтры: год / страна / дисциплина / категория

- Поиск по названию события

3.5 Results & Rankings

Данные представлены как структурированный каталог, а не набор разрозненных файлов. Пользователь видит понятный интерфейс независимо от того, в каком формате хранятся исходные данные.

Results (Результаты)

- Каталог результатов соревнований с поиском и фильтрами

- Фильтры: год / событие / дисциплина / страна / категория

- Каждая запись результатов привязана к странице события

- Если результаты хранятся в PDF: отображаются как карточки с названием события, датой, кнопкой скачивания – не просто список ссылок

- Поиск по названию события или стране

Rankings (Рейтинги)

- Таблицы рейтингов спортсменов

- Фильтры: дисциплина / категория (Senior, Junior, Youth) / период (год, квалификационный цикл)

- Если данные в таблице: имя спортсмена, страна (флаг), дисциплина, очки/место

- Если данные в PDF: карточка с датой, дисциплиной, кнопкой скачивания

- Возможность скачать текущий рейтинг в PDF

Records (Рекорды)

- Таблица рекордов ESC по дисциплинам

- Фильтры: дисциплина / категория / тип рекорда (European Record, Championship Record)

- Каждая запись: дисциплина, результат, имя спортсмена, страна, дата, место установления

- Возможность скачать таблицу рекордов

3.6 Documents (Библиотека документов)

Единый раздел для всех официальных документов ESC. Устраняет проблему разбросанных файлов по разным разделам сайта.

Категории документов

- ESC Rules – официальные правила соревнований по дисциплинам

- Official Documents – официальные решения, письма, протоколы

- General Assemblies – материалы генеральных ассамблей

- Sustainability – документы по устойчивому развитию

- Newsletter / Archive – архив рассылок

- Courses & Development – материалы курсов и программ развития

Атрибуты каждого документа

- Название документа

- Категория (из списка выше)

- Теги (для перекрёстного поиска)

- Дата публикации

- Номер версии (если применимо)

- Связанное событие (опционально)

- Файл для скачивания (PDF или другой формат)

Функциональность

- Поиск по названию документа

- Фильтры: категория / год / тег

- Блок «Актуальное» – закреплённые документы вверху страницы (управляется из админки)

- Счётчик скачиваний (опционально)

3.7 Members (Члены ESC)

Каталог национальных федераций – членов Конфедерации.

Список федераций

- Страны отображаются в виде карточек или таблицы

- Каждая карточка: флаг страны, название федерации, страна

- Поиск по названию страны или федерации

- Фильтр по региону (Western Europe, Eastern Europe и т.д.)

Страница федерации

- Полное название федерации

- Страна, флаг

- Контактная информация: адрес, email, телефон, сайт

- Ссылка на официальный сайт национальной федерации

- Контактное лицо в ESC (если применимо)

- Администратор национальной федерации может самостоятельно обновлять информацию своей страницы (см. раздел 6 – роли)

Раздел Persons (Персоны)

Каталог официальных лиц, связанных с ESC: функционеры, технические делегаты, судьи.

- Поиск по имени, стране, роли

- Страница персоны: фото, имя, страна, роль/должность, контакт (опционально)

- Управляется из единой админки

3.8 Media

Весь медиаконтент в одном разделе. Четыре подраздела.

News (Новости)

- Сетка карточек новостей – не список строк

- Каждая карточка: фото, заголовок, дата, категория/тег

- Страница новости: заголовок, фото, дата, полный текст, теги, кнопки Share (X, Facebook, LinkedIn, WhatsApp)

- Фильтры: дисциплина / год / тег

- Поиск по заголовку

- Категории новостей: Competitions / Organisation / Development / General

Photo (Фотогалереи)

- Фотогалереи сгруппированы по событиям

- Каждый альбом: обложка, название события, дата, количество фото

- Просмотр фото в лайтбоксе (увеличение при клике без перехода на другую страницу)

- Фото доступны для скачивания (актуально для прессы)

- Управление: создание альбомов, загрузка фото, привязка к событию

Video (Видео)

- Каталог видео с embed из YouTube (или другой платформы)

- Каждое видео: превью, заголовок, дата, дисциплина, привязка к событию

- Фильтры: дисциплина / событие / год

- Видео не хостируется на сервере ESC – используется embed внешней платформы

Watch Live (Трансляции)

- Хаб прямых трансляций соревнований

- Ближайшие трансляции: название, дата, время (с указанием часового пояса), платформа, ссылка

- Добавляются вручную администратором

- Архив прошедших трансляций: те же поля + запись (если сохранена на YouTube)

- Не предполагает собственного стримингового сервиса – только embed и ссылки на внешние платформы

Press Centre (Для прессы)

- Пресс-релизы – отдельный список, отличный от обычных новостей. Фильтр по дате

- Пресс-кит для скачивания: логотипы ESC в форматах PNG и SVG, фото руководства, краткие биографии

- Форма запроса аккредитации на соревнования ESC: имя, организация, email, мероприятие – отправляется на указанный email ESC

4. ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОИСК

Поиск охватывает весь контент сайта и доступен из любой страницы через строку в шапке.

- Область поиска: новости, события, документы, медиа, члены ESC, персоны

- Результаты сгруппированы по типу контента

- Подсветка найденного слова в результатах

- Поиск работает на английском языке

- Если поиск реализован через внешний платный сервис – исполнитель указывает его название и стоимость до начала работ

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ

5.1 Общий визуальный стиль

- Цветовое решение и общий дизайн согласовывается отдельно с дизайнером проекта

- Достаточный отступ между блоками – контент «дышит», не перегружен

- Крупные, качественные изображения как визуальные якоря на страницах событий и новостей

- Чистая читаемая типографика, не более двух шрифтов на всём сайте

- Визуальные ориентиры: wtatennis.com (структура данных, навигация), tomorrowland.com/events (подача событий, атмосфера карточек)

5.2 Навигация

- Главное меню: максимум 7 пунктов верхнего уровня

- Мобильное меню: удобное раскрытие, без вложенных многоуровневых подменю

- Логотип ESC: в формате SVG (не растровый JPEG как на текущем сайте)

- В шапке: логотип, главное меню, строка поиска, иконки социальных сетей

5.3 Карточки событий и новостей

- Сетка карточек – не список строк

- Карточка события до клика содержит: фото, название, дата, страна, дисциплина, категория – вся ключевая информация видна без перехода на страницу события

- Карточка новости: фото, заголовок, дата, краткий анонс

- Равномерная сетка, адаптируется под размер экрана (3 колонки на десктопе, 2 на планшете, 1 на телефоне)

5.4 Страницы событий и новостей

- Hero-изображение в полную ширину вверху страницы

- Чёткая иерархия: заголовок → ключевые параметры → описание → прикреплённые материалы

- Одно главное действие на экране – без перегруженности боковыми колонками

5.5 Футер

- Структурированная навигация по ключевым разделам сайта (без дублей)

- Контактная информация ESC: адрес, email

- Иконки социальных сетей: Instagram, Facebook, YouTube, X (Twitter), LinkedIn

- Ссылки: Privacy Policy, Cookie Policy, Copyright

- Копирайт: © European Shooting Confederation

6. СИСТЕМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

6.1 Роли и права доступа

| Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- |
| Суперадминистратор (ESC) | Полный доступ: контент, настройки, структура, роли пользователей, все разделы |
| Редактор (ESC) | Создаёт и публикует контент. Не может менять структуру, настройки, роли |

6.2 Функции редактора контента

- Визуальный редактор текста (WYSIWYG) с форматированием: заголовки, списки, ссылки, выделение

- Загрузка изображений с автоматической оптимизацией и сжатием

- Загрузка файлов (PDF, DOCX и другие форматы документов)

- Управление блоками главной страницы: включить / выключить / переставить

- Предпросмотр страницы перед публикацией

- Планирование публикации по дате и времени (scheduled publishing)

- Управление тегами и категориями для новостей и документов

- Отправка newsletter-рассылок

6.3 Медиа-библиотека

- Единое хранилище всех загруженных изображений и файлов

- Поиск по имени файла

- Возможность повторного использования уже загруженного файла без повторной загрузки

- Автоматическая оптимизация изображений при загрузке

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1 Производительность

| Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- |
| Google PageSpeed Score | Не ниже 85 на мобильном и десктопном – проверяется инструментом Google PageSpeed Insights |
| Оптимизация изображений | Автоматическое сжатие при загрузке. Поддержка форматов WebP |
| Время загрузки первой страницы | Не более 3 секунд на стандартном соединении |

7.2 SEO

- У каждой страницы редактируемые поля: title (заголовок страницы) и meta description (описание для поисковиков)

- Open Graph теги для корректного отображения при шаринге в социальных сетях (превью с фото, заголовок, описание)

- Автоматически генерируемый sitemap.xml

- Файл robots.txt

- Корректные HTTP-редиректы (301) со всех старых URL на соответствующие страницы нового сайта

- Человекочитаемые URL (slug): /events/european-championship-2026, не /page?id=123

7.3 Аналитика

- Установить Google Analytics 4 (или Matomo как европейская GDPR-совместимая альтернатива)

- Яндекс.Метрика должна быть полностью удалена

- Скрипты аналитики загружаются только после явного согласия пользователя через cookie banner

7.4 Безопасность и соответствие GDPR

- SSL-сертификат (HTTPS) на всём сайте

- Cookie consent banner: пользователь явно выбирает, какие категории cookies принять. Аналитические и маркетинговые cookies активируются только после согласия

- Страница Privacy Policy – обязательна

- Страница Cookie Policy – обязательна

- Форма подписки на рассылку: явный чекбокс согласия, не предустановленный

7.5 Инфраструктура

- Два окружения: staging (тестовый, для проверки) и production (боевой, публичный)

- CI/CD: автоматическое развёртывание при обновлении кода

- Автоматические ежедневные бэкапы базы данных и файлов

- Мониторинг доступности: уведомление при недоступности сайта

- Домен esc-shooting.org: SSL настраивается исполнителем

→ Хостинг: исполнитель указывает провайдера и ориентировочную ежемесячную стоимость до начала работ. После сдачи расходы на хостинг несёт ESC.

7.6 Социальные сети

- В шапке и футере: Instagram, Facebook, YouTube

- Кнопки VKontakte и Google+ удалить полностью

- Блок «Поделиться» на страницах новостей и событий: X, Facebook, LinkedIn, WhatsApp

7.7 Newsletter (Рассылка)

- Форма подписки: поле email + кнопка Subscribe. Размещается как блок на главной странице и в футере

- Интеграция с почтовым сервисом для рассылок  исполнитель предлагает сервис (Mailchimp или аналог) до начала работ

- Архив рассылок доступен в разделе Documents, категория Newsletter / Archive

- Отписка (unsubscribe) – стандартная ссылка в каждом письме

8. МИГРАЦИЯ СО СТАРОГО САЙТА

8.1 Что переносится

| Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- |
| Новости | Полный архив – все новости без ограничения по дате и количеству |
| Документы и файлы | Все официальные документы из всех разделов текущего сайта |
| Фотогалереи | Все галереи с сохранением структуры альбомов |
| Видео | Ссылки на YouTube-видео (не файлы, не перекачиваются) |
| Страницы организации | Структура ESC, руководство, комитеты, члены |

8.2 Условия миграции

- Старый сайт esc-shooting.org работает в штатном режиме весь период разработки нового

- Переключение происходит единовременно – без периода, когда оба сайта недоступны

- Все старые URL получают 301-редиректы на соответствующие страницы нового сайта

- После миграции команда ESC проводит приёмочную проверку ключевых разделов (UAT)

- Исполнитель фиксирует дефекты, найденные в ходе UAT, и устраняет их до официального запуска

→ Объём миграции (количество новостей, документов, файлов) должен быть явно подтверждён исполнителем до подписания договора. «Весь контент» означает полный архив без ограничений.

9. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЁМКА (UAT)

Перед сдачей проекта проводится полный цикл тестирования, включающий:

9.1 Функциональное тестирование

- Проверка всех страниц и разделов на соответствие ТЗ

- Проверка всех фильтров и поиска

- Проверка форм (подписка, аккредитация): корректная отправка и получение данных

- Проверка загрузки и скачивания файлов

- Проверка всех ролей: суперадмин, редактор, администратор федерации

9.2 Кроссбраузерное и мобильное тестирование

| Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- |
| Браузеры | Chrome, Firefox, Safari, Edge – последние актуальные версии |
| Мобильные устройства | iOS Safari, Android Chrome – экраны от 320px до 1920px |
| Планшеты | iPad и Android-планшеты |

9.3 Приёмочное тестирование (UAT)

- Исполнитель разворачивает финальную версию на staging-окружении

- Команда ESC проводит приёмку в течение согласованного срока

- Все найденные дефекты фиксируются в согласованном трекере (например, Google Sheets или Jira)

- Исполнитель устраняет критические дефекты до запуска, некритические – в течение гарантийного периода

10. СДАЧА ПРОЕКТА И ПРАВА

10.1 Что входит в сдачу

- Полностью работающий сайт, развёрнутый на production-окружении

- Перенесённый, проверенный и структурированный контент

- Настроенные аналитика, cookie banner, SEO-параметры

- Документация для администраторов: как добавлять новости, события, документы, управлять главной страницей (минимум в формате PDF или видеозаписи)

- Обучение команды ESC работе с CMS: минимум 2 академических часа, сессия записывается на видео

- Передача всех доступов: хостинг, домен, почтовые сервисы, аналитика

10.2 Гарантийный период

- 12 месяцев с даты официального запуска

- В течение гарантийного периода исполнитель устраняет ошибки и дефекты функциональности без дополнительной оплаты

10.3 Права после сдачи

- Исходный код проекта (фронтенд и бэкенд) полностью передаётся ESC

- ESC вправе нанять любую другую команду разработчиков для дальнейшей поддержки и развития без каких-либо ограничений

- Все данные (база данных, медиафайлы) принадлежат ESC и должны быть доступны для экспорта в стандартных форматах

10.4 Изменения в процессе разработки

- Любые изменения в требованиях, не предусмотренные настоящим ТЗ, оформляются как отдельный Change Request (CR)

- Каждый CR содержит: описание изменения, оценку стоимости и сроков, подпись уполномоченного представителя ESC

- Работы по CR начинаются только после письменного согласования

11. ЧЕКЛИСТ ПРИЁМКИ ПО ПУНКТАМ СМЕТЫ

Данный раздел позволяет сверить выполнение всех работ, заявленных исполнителем в коммерческом предложении.

| Требование | Критерий приёмки |
| --- | --- |
| Базовая архитектура, шаблоны страниц, общие компоненты | Все типы страниц работают: витрина, листинг, детальная, библиотека |
| CMS/админка: роли и права, модели контента, медиа-библиотека | Три роли настроены, медиатека работает, все модели контента созданы |
| Модуль мультиязычности | Техническая возможность добавления второго языка подтверждена. Объём переводимого контента согласован отдельно |
| Home: витрина и блоки (Hero/CTA/ленты/партнёры) | Все блоки главной работают, управляются из админки без программиста |
| News: список/посадочные, категории/теги, управление, медиа | Сетка новостей, страница новости, фильтры, теги – всё работает |
| Events: календарь/листинги, фильтры, страница события, файлы, контакты | Карточки событий с полными данными, фильтры, файлы, контакты |
| Results: каталог результатов, фильтры/поиск, привязка к событиям/файлам | Результаты привязаны к событиям, фильтры работают |
| Rankings: каталоги рейтингов, периоды/категории, файлы/таблицы | Рейтинги с фильтрами по дисциплине и категории |
| Records: рекорды (таблицы/файлы), фильтры | Таблица рекордов с фильтрами по дисциплине |
| Documents Library: категории/теги, версии, фильтры, скачивание | Все категории, поиск, фильтры, скачивание – работают |
| Members: каталог федераций, поиск/фильтры, страница участника, управление | Все федерации, страницы, права администратора федерации |
| Persons: каталог персон, поиск/фильтры, страница персоны, управление | Каталог работает, фильтры по роли и стране |
| Media: фотоальбомы + видео (каталог/посадочная/встраивание), управление | Галереи, лайтбокс, видео embed, управление из админки |
| Watch live: хаб трансляций | Ближайшие и архивные трансляции, управление вручную |
| Глобальный поиск (news/events/docs/media/members/persons) | Поиск охватывает все разделы, результаты сгруппированы |
| SEO/перфоманс/доступность: sitemap/robots/мета/OG/редиректы/оптимизация | PageSpeed ≥85, sitemap.xml, OG-теги, 301-редиректы – проверено |
| Миграция контента (новости/документы/медиа) + проверки | Полный архив перенесён, UAT-проверка пройдена |
| Сквозное тестирование/регресс + поддержка UAT | Кроссбраузерное тестирование завершено, дефекты устранены |
| Деплой/инфраструктура: CI/CD, окружения, мониторинг, бэкапы, домены/SSL | Staging и production работают, бэкапы настроены, SSL активен |
| Менеджмент проекта (планирование, коммуникации, контроль качества, демо/приёмка) | Регулярные демо, фиксация изменений через CR, финальная приёмка подписана |

Документ подготовлен: апрель 2026

European Shooting Confederation  |  esc-shooting.org